Anexa 1

la Hotărârea Guvernului nr. .....

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Autostrada Sibiu - Pitești”

Ordonator principal de credite:	Ministerul Transporturilor

Beneficiar :		Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.

Amplasament :			judeţele Sibiu, Argeș, Vâlcea

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):	15.061.076      	mii lei

(1 euro=4,5241 lei / 07.04.2017)

din care C+M (inclusiv TVA):		13.762.226		mii lei

Capacități:

Lungime totală					km		122,95

Durata de realizare a investiției :			            luni		60

Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):

Anul I	:	 					mii lei 		2.260.000/2.065.000

Anul II : 						mii lei 		3.520.000/3.130.000

Anul III: 						mii lei 		3.520.000/3.130.000

Anul IV :   						mii lei 		3.520.000/3.130.000

Anul V	:   						mii lei 		2. 241.076/2.307.226

Factori de risc:

Conform prevederilor Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile POIM şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii